### АДМИНИСТРАЦИЯ МИТКИРЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17.10.2019 | № | 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Миткирей |  |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области», утвержденную постановлением администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 44

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области от 27.09.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области и Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области», на основании статьи 23 Устава Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области

администрация Миткирейского сельсовета постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области», утвержденную постановлением администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 44, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 6594,434 тыс. руб., в том числе из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 6594,434 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 3914,227 тыс. руб.; 2020 год - 1260,207 тыс. руб.; 2021 год - 384,000 тыс. руб.; 2022 год - 384,000 тыс. руб.; 2023 год - 326,000 тыс. руб.; - 2024 год - 326,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6594,227 тыс. руб., в том числе из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 6594,434 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 3914,227 тыс. руб.;

2020 год - 1260,207 тыс. руб.;

2021 год  - 384,000 тыс. руб.;

2022 год - 384,000 тыс. руб.;

2023 год - 326,000 тыс. руб.;

- 2024 год - 326,000 тыс. руб.

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной  программы за счет всех источников приводятся в приложении № 2 к муниципальной  программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов и их принятия на очередной финансовый год и плановый период.

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5032,227 тыс. рублей, за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 5032,227 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3228,227 тыс. руб.; 2020 год – 384,000 тыс. руб.; 2021 год - 384,000 тыс. руб.; 2022 год - 384,000 тыс. руб.; 2023 год - 326,000 тыс. руб.; 2024 год – 326,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

1.4. Раздел 5.1.5. подпрограммы «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы будут использованы средства Дорожного фонда Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области, который представляет часть средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенского области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог в сумме 5032,227 тыс. рублей за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 5032,227 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 3228,227 тыс. руб.;

2020 год – 384,000 тыс. руб.;

2021 год  - 384,000 тыс. руб.;

2022 год - 384,000 тыс. руб.;

2023 год - 326,000 тыс. руб.;

2024 год – 326,000 тыс. руб.»;

1.5. В паспорте подпрограммы «Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведение в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 926,207 тыс. рублей. Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 926,207 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 400,000 тыс. руб.; 2020 год - 526,207 тыс. руб.; 2021 год - 0,000 тыс. руб.; 2022 год - 0,000 тыс. руб.; 2023 год – 0,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 1.6. Раздел 5.2.5. подпрограммы «Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведение в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 926,207 тыс. рублей.

Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 926,207 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 400,000 тыс. руб.;

2020 год - 526,207 тыс. руб.;

2021 год - 0,000 тыс. руб.;

2022 год - 0,000 тыс. руб.;

2023 год – 0,000 тыс. руб.;

2024 год – 0,000 тыс. руб.»;

1.7. В паспорте подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 450,000 тыс. рублей. Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 450,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 150,000 тыс. руб.; 2020 год - 300,000 тыс. руб.; 2021 год - 0,000 тыс. руб.; 2022 год - 0,000 тыс. руб.; 2023 год – 0,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

- 1.8. Раздел 5.3.5 подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «5.3.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 450,000 тыс. рублей.

Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 450,000 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 150,000 тыс. руб.;

2020 год - 300,000 тыс. руб.;

2021 год - 0,000 тыс. руб.;

2022 год - 0,000 тыс. руб.;

2023 год – 0,000 тыс. руб.;

2024 год – 0,000 тыс. руб.»;

1.9. В паспорте подпрограммы «Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 186,000 тыс. рублей. Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 186,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 136,000 тыс. руб.; 2020 год - 50,000 тыс. руб.; 2021 год - 0,000 тыс. руб.; 2022 год - 0,000 тыс. руб.; 2023 год – 0,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

- 1.10. Раздел 5.4.5 подпрограммы «Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «5.4.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 186,000 тыс. рублей.

Из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области – 186,000 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 136,000 тыс. руб.;

2020 год - 50,000 тыс. руб.;

2021 год - 0,000 тыс. руб.;

2022 год - 0,000 тыс. руб.;

2023 год – 0,000 тыс. руб.;

2024 год – 0,000 тыс. руб.»;

1.11. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение № 4 «Мероприятия муниципальной программы Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области о бюджете Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Миткирейского сельсовета».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Миткирейского сельсовета Ю.Н. Сергеева.

Глава администрации

Миткирейского сельсовета                                                                          Ю.Н. Сергеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Миткирейского сельсовета

Бековского района Пензенской области

от 17.10.2019 № 88

Приложение № 2

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Миткирейского сельсовете Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете, Бековского района Пензенской области | всего | 3914,227 | 1260,207 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 3914,227 | 1260,207 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Исполнение полномочий органами местного самоуправления в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведение в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Организация водоснабжения населения | всего | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Территориальное планирование и градостроительное зонирование населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие | Мероприятия по градостроительному зонированию территорий Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 | Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области | всего | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Оформление имущества в муниципальную собственность | всего | 37,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 37,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие | Мероприятие по выполнению кадастровых работ на недвижимое имущество, имеющего признак бесхозяйного в границах поселения | всего | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Миткирейского сельсовета

Бековского района Пензенской области

от 17.10.2019 № 88

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» за счет средств бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограмм, основных мероприятий | Код классификации расходов бюджета |  |  |  |  | Расходы бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете, Бековского района Пензенской области | всего | 901 | Х | Х | Х | Х | 3914,227 | 12060,207 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | Х | Х | Х | Х | 3914,227 | 1260,207 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 901 | 04 | 09 | 0300000000 |  | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0310000000 |  | 3228,227 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310146010 |  | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310146010 | 240 | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310160200 |  | 2 886, 227 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310160200 | 240 | 2886,227 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Исполнение полномочий органами местного самоуправления в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего | 901 |  |  |  |  | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 04 | 09 |  |  | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310146010 |  | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310146010 | 240 | 342,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 326,000 | 326,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310160200 |  | 2886,227 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0310160200 | 240 | 2886,227 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подпрограмма 2 | Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведение в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего | 901 |  |  |  |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 05 | 02 |  |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0320161450 |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0320161450 | 240 | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Основное мероприятие | Организация водоснабжения населения | всего | 901 |  |  |  |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 05 | 02 |  |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0320161450 |  | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0320161450 | 240 | 400,000 | 526,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Территориальное планирование и градостроительное зонирование населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 901 |  |  |  |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 01 | 13 |  |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330166110 |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330166110 | 240 | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330264440 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330264440 | 240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Основное мероприятие | Мероприятия по градостроительному зонированию территорий Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 901 |  |  |  |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 01 | 13 |  |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330166110 |  | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0330166110 | 240 | 150,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 4 | Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области | всего | 901 |  |  |  |  | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 05 | 01 |  |  | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0340100000 |  | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0340100000 | 240 | 136,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Основное мероприятие | Оформление имущества в муниципальную собственность | всего | 901 |  |  |  |  | 37,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 05 | 01 |  |  | 37,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 01 | 0340199030 | 240 | 37,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Основное мероприятие | Мероприятие по выполнению кадастровых работ на недвижимое имущество, имеющего признак бесхозяйного в границах поселения | всего | 901 |  |  |  |  | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области | 901 | 05 | 01 |  |  | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 034026444 | 240 | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Миткирейского сельсовета

Бековского района Пензенской области

от 17.10.2019 № 88

Приложение № 4

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  |  | Срок исполнения (год) |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | местный бюджет |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: -повышение качества сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: - содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области; -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение полномочий органами местного самоуправления в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  | Итого |  |  |  | 5032,227 | 5032,227 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 3228,227 | 3228,227 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 326,000 | 326,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 326,000 | 326,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
| 1.1.1. |  | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  | Итого |  |  |  | 2140,000 | 2146,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 342,000 | 342,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 384,000 | 384,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 384,000 | 384,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 384,000 | 384,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 326,000 | 326,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 326,000 | 326,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.2 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  | Итого |  |  |  | 2 886, 227 | 2 886, 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2 886, 227 | 2 886, 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| Итого по подпрограмме № 1 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 5032,227 | 5032,227 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 3228,227 | 3228,227 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 384,000 | 384,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 326,000 | 326,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 326,000 | 326,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведение в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: -Обеспечение населения Миткирейского сельсовета Бековского района питьевой водой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - обеспечение сохранности объектов водоснабжения; - снижение количества аварий на водопроводных сетях, увеличение срока службы оборудования; - рациональное использование источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация водоснабжения населения |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого |  |  | 926,207 | 926,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 400,000 | 400,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 526,207 | 526,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
| 2.1.1. |  | Расходы по содержанию и ремонту водопроводных сетей |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого |  |  | 926,207 | 926,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 400,000 | 400,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 526,207 | 526,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
| Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 926,207 | 926,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 400,000 | 400,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 526,207 | 526,207 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 100% |  |
| Подпрограмма 3 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение территории поселения нормативными правовыми актами и технической документацией по градостроительному зонированию и территориальному планированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: Завершение разработки документов территориального планирования, установление границ и постановка на кадастровый учет Муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие по градостроительному зонированию территорий Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 450,000 |  | 450,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 150,000 |  | 150,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 300,000 |  | 300,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| 3.1.1. | Расходы на выполнение работ по территориальному планированию и градостроительному зонированию поселения, постановка на кадастровый учет муниципальной собственности |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 450,000 |  | 450,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 150,000 |  | 150,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 300,000 |  | 300,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| Итого по подпрограмме № 3 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 450,000 |  | 450,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 150,000 |  | 150,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 300,000 |  | 300,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| Подпрограмма 4 «Оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление имущества в муниципальную собственность |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 87,000 |  | 87,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 37,000 |  | 37,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 50,000 |  | 50,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| 4.1.1. | Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности Миткирейского сельсовета |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 87,000 |  | 87,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 37,000 |  | 37,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 50,000 |  | 50,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| 4.2 | Мероприятие по выполнению кадастровых работ на недвижимое имущество, имеющего признак бесхозяйного в границах поселения |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 99,000 |  | 99,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 99,000 |  | 99,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| 4.2.1. | Расходы на межевание земельных участков, выполнение кадастровых работ муниципального имущества и объектов недвижимого имущества, имеющих признак бесхозного в границах поселения |  |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |  |  | Итого | 99,000 |  | 99,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 99,000 |  | 99,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
| Итого по подпрограмме № 4 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 186,000 |  | 186,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 136,000 |  | 136,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 50,000 |  | 50,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  | 0,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 6594,434 |  | 6594,434 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 3914,227 |  | 3914,227 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1260,207 |  | 1260,207 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 384,00 |  | 384,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 384,00 |  | 384,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 326,000 |  | 326,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 326,000 |  | 326,000 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100% |