ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной Программы

за 1 квартал 2019 года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

- Мероприятия муниципальной программы Бековского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Миткирейского сельсовета |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | Ед. измер. |  |  | План 2019 |  | Факт 1 кв. 2019 | % <*> | План. 2019 | Факт 1 кв. 2019. | % <*> | План 2019 | Факт 1 кв. 2019 | % <*> | План 2019 | Факт 1 кв. 2019 | % <*> | План. 2019 |  | Факт 1 кв. 2019 | % <*> | План 2019 |  | Факт 1 кв. 2019 | % <*> |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |
| - Подпрограмма 1. «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области н»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Содержание автомобильн ых дорог местногозначения Миткирейского сельсовета ,приобретен ие и установка дорожных знаков | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Содержание и ремонт водопроводных сетей на территории Миткирейского сельсовета - Бековского района Пензенской области. | Ед. |  | 200,0 |  | 62,8 |  | 31,4 | 200,0 | 62,8 | 31,4 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 62,8 |  | 31,4 |  |  |  |  |
|  | - Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  | 326,0 |  | 97,1 |  | 29,7 | 326,0 | 97,1 | 29,7 |  |  |  |  |  |  | 326,0 | 97,1 |  | 29,7 |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  |  | 2902,2 |  |  |  |  | 2902,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - итого |  |  | 3428,2 |  | 97,1 |  | 1,83 | 3428,2 | 97,1 | 1,83 |  |  |  |  |  |  | 3428,2 | 97,1 |  | 1,83 |  |  |  |  |
| - 3.3 | - Обеспечение территории Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования,изготовление межевых планов для проведения кадастрового учета земельных участков под объектами собственности. |  | Ед. |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3,4 | - Расходы на выполнение работ по территориальному планированию и градостроительному зонированию поселения, постановка на кадастровый учет муниципальной собственнисти. |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности Миткирейского сельсовета; 37,0; 37,0; 37,0. Основное мероприятие «Мероприятие по выполнению кадастровых работ на недвижимое имущество имеющего признак бесхозного в границах поселения»; 99,0; 99,0; 99,0. Расходы на межевание земельных участков, выполнение кадастровых работ муниципального имущества и объектов недвижимого имущества, имеющего признак бесхозного в границах поселения; 99,0; 99,0; 99,0. 235,0; 235,0; 235,0; 235,0. |